NEXUS OS PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN Sistema Autónomo de Agentes IA — Dashboard Personal y Empresarial 3 Servidores Agente; 12 Módulos Dashboard; 6 Fases de Build. Versión 1.0 · Febrero 2026 · Confidencial

# 1. Visión General del Sistema

NEXUS OS es una infraestructura de empresa autónoma basada en tres servidores físicos, cada uno configurado como un agente de inteligencia artificial especializado, orquestados por OpenClaw y comunicados en red privada mediante Tailscale. El sistema actúa como un equipo de trabajo digital completo: investiga, desarrolla, gestiona comunicaciones, controla finanzas personales y empresariales, y vela por el bienestar del propietario, todo de forma autónoma y continua.

## Los Tres Agentes Especializados

| Agente | Rol Principal | Herramientas | Modelo LLM |
| --- | --- | --- | --- |
| ALPHA-01 | Estrategia, Research, Análisis, Ideas | OpenCode, Web Scraping, Vectorstore, LLaVA | qwen2.5-coder |
| BETA-02 | Dev, Deploy, CI/CD, Automatizaciones | OpenClaw, Docker, Git, APIs externas | deepseek-r1 |
| GAMMA-03 | Comms, Agenda, Salud, Secretaría, Finanzas | Email, WhatsApp, LinkedIn, Discord, Calendar | llama3.1:8b |

# 2. Sistema de Memoria y Base de Conocimiento

Esta es la pieza más importante del sistema y la que lo diferencia de un simple chatbot. El objetivo es que cada interacción que tengas —con Claude, ChatGPT, DeepSeek o cualquier otro modelo— quede indexada, buscable y disponible para todos los agentes. Lo mismo aplica a fotos, documentos, ideas, conversaciones de Discord, emails y datos biométricos. Todo entra en un sistema unificado con búsqueda semántica que permite encontrar cualquier información por su significado, no por palabras exactas.

## Arquitectura de Almacenamiento — Tres Capas

| Capa | Tecnología | Qué almacena |
| --- | --- | --- |
| Estructurada | PostgreSQL + pgvector | Conversaciones IA, transacciones, métricas de salud, tareas, proyectos, todos los datos relacionales del sistema |
| Semántica (vectores) | Qdrant | Embeddings de todo el contenido para búsqueda por significado, no por palabras clave exactas |
| Objetos y archivos | MinIO (S3-compatible) en NAS | Fotos, PDFs, documentos, audios, capturas de pantalla, exports de chats, archivos de todo tipo |

## Fuentes de Captura de Conversaciones con IA

- Claude.ai / API Anthropic — Export automático vía extensión Chrome o webhook en proyectos de API

- ChatGPT / OpenAI — Export JSON nativo + script de sync a ALPHA cada 24 horas

- DeepSeek — API directa o export manual con procesado por ALPHA

- Ollama (modelos locales) — Captura nativa en cada sesión, log automático completo en tiempo real

- Discord con agentes — Bot que archiva cada conversación con contexto y metadatos

## Tipos de Contenido Indexado Semánticamente

- Conversaciones con IA — Todas las sesiones con cualquier modelo, con fecha y contexto del tema

- Emails procesados — Los emails que GAMMA gestiona quedan indexados por tema y remitente

- Documentos y PDFs — OCR automático + extracción de texto + generación de embedding

- Ideas y notas — Cualquier pensamiento registrado por voz, texto o desde Discord

- Fotos e imágenes — Descripción automática con LLaVA + indexación semántica de la descripción

- Datos de proyectos — Resúmenes de decisiones clave, hitos completados y cambios de dirección

# 3. Dashboard NEXUS OS — Los 12 Módulos

El dashboard es la interfaz unificada de todo el sistema. Se construye como aplicación web local (Next.js) que consume las APIs de los tres agentes mediante Tailscale, funcionando completamente offline. A continuación se detallan los doce módulos que lo componen, incluyendo las características específicas de cada uno.

| # | Módulo | Contenido y Características | Agente |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ⬛ Command Center | KPIs globales en tiempo real, log en vivo de agentes vía WebSocket, chat directo con cualquier agente desde el dashboard, tareas en ejecución con estado y agente asignado, alertas activas del sistema | TODOS |
| 02 | 🤖 Agentes y Servidores | CPU / RAM / GPU / temperatura por servidor, uptime, número de tareas del día, modelo LLM activo, flujos de orquestación entre agentes, estado de Tailscale VPN y latencia entre nodos | TODOS |
| 03 | 📊 Costes y ROI | Desglose de gasto eléctrico, APIs externas e infraestructura, tendencia diaria y mensual, comparativa ROI vs equipo humano equivalente, predicción de gasto a fin de mes | BETA |
| 04 | 🗂 Proyectos e Ideas | Proyectos con progreso visual y agentes asignados, backlog de ideas capturadas automáticamente, dependencias entre proyectos, kanban de tareas, hitos próximos | ALPHA |
| 05 | 💬 Comunicaciones | Bandeja unificada de Email + WhatsApp + LinkedIn + Discord, borradores IA pendientes de aprobación, resumen diario de mensajes, métricas de engagement en LinkedIn | GAMMA |
| 06 | 📄 Base de Conocimiento | Búsqueda semántica sobre toda la documentación y conversaciones, explorador de archivos por categorías, historial de conversaciones con todos los modelos de IA, OCR de fotos y PDFs | ALPHA |
| 07 | 📅 Agenda y Secretaría | Calendario con eventos gestionados por GAMMA, recordatorios automáticos, preparación de briefings antes de reuniones, resumen diario generado a las 20h | GAMMA |
| 08 | ⚡ Automatizaciones | Catálogo de flujos activos con toggle on/off, historial de ejecuciones, creación de nuevas automatizaciones por lenguaje natural, alertas de fallos y reintentos | BETA |
| 09 | 🔧 Recursos e Incidencias | Inventario de hardware con estado en tiempo real, incidencias abiertas y cerradas, servicios externos y su estado, alertas de temperatura y espacio en disco | BETA |
| 10 | 💰 Finanzas Personales | Ingresos/gastos/ahorro con gráficos, presupuesto por categorías con alertas, metas de ahorro con progreso, suscripciones activas, patrimonio neto, transacciones categorizadas por IA | GAMMA |
| 11 | ❤️ Salud y Deporte | Biometría en tiempo real (FC, SpO2, VFC, tensión), análisis de sueño por fases, registro de entrenamientos, nutrición y macros del día, bienestar mental, rachas de hábitos, agenda médica, suplementos | GAMMA |
| 12 | 🧠 Memoria IA | Explorador cronológico de todas las conversaciones con todos los modelos, búsqueda semántica cross-modelo, galería de fotos con descripción automática, timeline de ideas y decisiones clave | ALPHA |

# 4. Características Adicionales Recomendadas

Más allá de los doce módulos base, estas son las funcionalidades de mayor valor que se pueden incorporar progresivamente, ordenadas por impacto esperado.

## Base de Conocimiento y Memoria IA

- Timeline unificado de vida digital — Vista cronológica de todo: conversaciones, decisiones, documentos, fotos, como un diario automático generado por ALPHA

- Detector de duplicados y contradicciones — ALPHA compara ideas nuevas con el archivo y avisa si ya existe algo similar o si contradice una decisión anterior

- Mapa de conocimiento visual — Grafo que muestra cómo se conectan ideas, proyectos y personas usando Neo4j o D3.js

- Resumen semanal de aprendizaje — ALPHA genera un informe con los temas más discutidos y el progreso intelectual de la semana

- Captura de voz a conocimiento — Grabación desde el móvil que ALPHA transcribe, resume e indexa automáticamente en la base vectorial

## Finanzas Personales

- Predicción de gastos a fin de mes — GAMMA estima el gasto total basándose en el ritmo actual y los gastos fijos conocidos

- Alertas proactivas de liquidez — Notificación cuando el saldo previsto baja del umbral definido, considerando pagos pendientes conocidos

- Comparador de precios recurrente — ALPHA compara precios de tus compras habituales en diferentes supermercados o proveedores

- Asistente de declaración de la renta — GAMMA recopila durante el año todos los datos necesarios para simplificar el proceso fiscal anual

## Salud y Deporte

- Correlaciones cruzadas automáticas — GAMMA detecta si la calidad del sueño afecta al rendimiento deportivo, o si el estrés correlaciona con el gasto en ocio

- Plan de entrenamiento adaptativo — GAMMA ajusta el plan semanal según la VFC del día: más intensidad o más recuperación según el estado de recuperación

- Dieta semanal generada por IA — Plan de comidas ajustado a tus macros objetivo, preferencias y lo que tienes disponible en casa

- Integración wearable completa — Garmin Connect, Apple Health, Google Fit o Xiaomi para sincronización automática de datos biométricos

## Sistema General

- App móvil nativa — React Native conectado al sistema por Tailscale, con notificaciones push desde GAMMA para eventos urgentes

- Canal de voz con los agentes — Integración de Whisper (speech-to-text) y TTS para hablar literalmente con los agentes desde el móvil

- Panel de aprobación de decisiones — Cola de acciones que los agentes quieren ejecutar pero que requieren confirmación: emails importantes, posts, transacciones

- Monitor de reputación digital — ALPHA escanea menciones de tu nombre o empresa en la web y redes sociales y genera alertas

# 5. Plan de Construcción — 6 Fases

El plan se divide en seis fases de complejidad creciente. Las dos primeras son las más críticas y no deben saltarse: si la red y la base de datos no están correctamente configuradas, todo lo que se construya encima será inestable. Cada fase tiene un entregable concreto que se puede probar antes de avanzar a la siguiente.

FASE 1 Infraestructura Base · Semanas 1–2 - Configurar Tailscale en los tres servidores y verificar conectividad entre ellos (ping entre IPs de Tailscale) - Instalar Ollama en cada servidor y cargar los modelos LLM correspondientes a cada agente - Desplegar PostgreSQL + pgvector en ALPHA como base de datos principal del sistema - Instalar Qdrant en ALPHA como vectorstore para búsqueda semántica (via Docker) - Configurar MinIO en el NAS Synology para almacenamiento de archivos S3-compatible - Crear la estructura de carpetas del sistema: /conversations, /docs, /photos, /health, /finance - Test de orquestación básico con OpenClaw: primer flujo de mensaje entre ALPHA y BETA

FASE 2 Sistema de Memoria y Captura · Semanas 3–4 - Construir el pipeline de ingesta: script Python que recibe texto y genera embedding con nomic-embed-text - Implementar el exportador de conversaciones de Claude.ai (extensión Chrome o script de API) - Implementar el exportador de ChatGPT (JSON export automático + procesado por ALPHA) - Crear la API REST de búsqueda semántica: /search?q=texto devuelve los N resultados más relevantes - Configurar OCR automático para PDFs e imágenes (Tesseract + LLaVA para fotos) - Cargar las primeras 50 conversaciones reales y verificar que la búsqueda semántica funciona correctamente - ENTREGABLE: puedes escribir una pregunta y encontrar conversaciones reales que la responden

FASE 3 Agentes Activos y Orquestación · Semanas 5–7 - Configurar GAMMA como agente de comunicaciones: acceso a email (IMAP), WhatsApp (Baileys) y LinkedIn API - Configurar ALPHA como agente de research: búsqueda web, scraping, análisis de documentos - Configurar BETA como agente de desarrollo: acceso a repositorios Git, Docker y logs de sistema - Implementar OpenClaw como orquestador: definir los flujos de trabajo entre los tres agentes - Crear el canal de Discord con bots de cada agente para comunicación en tiempo real - Automatizaciones básicas: respuesta de emails rutinarios, log diario de tareas, alertas de recursos - ENTREGABLE: los tres agentes responden en Discord y ejecutan tareas básicas autónomamente

FASE 4 Dashboard — Módulos Core · Semanas 8–10 - Scaffolding del dashboard: Next.js o HTML + Vanilla JS consumiendo las APIs de los agentes - Módulo 01 Command Center: KPIs en tiempo real, log en vivo vía WebSocket, chat con agentes - Módulo 02 Agentes: métricas de servidor en tiempo real (CPU/RAM via psutil o node-exporter) - Módulo 04 Proyectos e Ideas: CRUD básico conectado a PostgreSQL con interfaz kanban - Módulo 06 Base de Conocimiento: explorador de archivos y búsqueda semántica integrada - Módulo 05 Comunicaciones: bandeja unificada con mensajes gestionados por GAMMA - ENTREGABLE: dashboard navegable con seis módulos funcionando con datos reales

FASE 5 Módulos Personales — Finanzas y Salud · Semanas 11–13 - Módulo 10 Finanzas: conectar banco vía Nordigen/GoCardless API o importación de CSV bancario - Categorización automática de transacciones con GAMMA más reglas configurables por el usuario - Sistema de presupuestos y metas de ahorro con cálculo automático de progreso y alertas - Módulo 11 Salud: integración con wearable elegido (Garmin Connect API o Google Fit) - Pipeline de datos biométricos: FC, sueño, pasos, SpO2 a PostgreSQL y al dashboard - Sistema de hábitos con rachas visuales y recordatorios automáticos vía GAMMA por Discord - ENTREGABLE: dashboard de finanzas y salud con datos reales sincronizados automáticamente

FASE 6 Automatizaciones Avanzadas y App Móvil · Semanas 14–16 - Módulo 08 Automatizaciones: interfaz de gestión de flujos con historial de ejecuciones y toggle on/off - Resumen diario automático: GAMMA genera el briefing de las 20h con todo lo relevante del día - Monitor de salud del sistema: alertas automáticas si un agente cae o los recursos superan umbrales - App móvil básica: React Native con Tailscale para acceso remoto y notificaciones push de GAMMA - Módulo 12 Memoria IA: timeline de conversaciones y explorador de conocimiento cross-modelo - Ajuste fino de todos los agentes basado en semanas de uso real - ENTREGABLE: sistema completo y autónomo con acceso desde cualquier dispositivo vía Tailscale

# 6. Stack Técnico Completo

| Categoría | Tecnología | Propósito |
| --- | --- | --- |
| LLM local | Ollama + qwen2.5 / deepseek-r1 / llama3.1 | Modelos de lenguaje corriendo completamente en local, sin dependencia de APIs externas |
| Embeddings semánticos | nomic-embed-text (via Ollama) | Generación de vectores numéricos para habilitar búsqueda por significado |
| Base vectorial | Qdrant | Base de datos vectorial para búsqueda semántica sobre toda la información del sistema |
| Base de datos relacional | PostgreSQL + pgvector | Datos estructurados del sistema más extensión vectorial para búsquedas híbridas |
| Almacenamiento de archivos | MinIO en Synology NAS | Fotos, PDFs, archivos, exports, compatible con protocolo S3 |
| Orquestación de agentes | OpenClaw | Coordinación y flujos de trabajo entre los tres agentes especializados |
| Red privada | Tailscale (WireGuard) | VPN mesh entre los tres servidores y el móvil, cifrada y sin configuración de puertos |
| Visión por computador | LLaVA (via Ollama) | Descripción automática de fotos e imágenes para su posterior indexación semántica |
| OCR de documentos | Tesseract + Poppler | Extracción de texto de PDFs e imágenes escaneadas |
| Backend de APIs | FastAPI (Python) | APIs REST de cada agente que el dashboard y OpenClaw consumen |
| Dashboard web | Next.js o HTML/Vanilla JS | Interfaz visual del sistema, corriendo localmente, sin dependencia de servicios externos |
| Comunicaciones | Baileys / Gmail API / LinkedIn API | Acceso de GAMMA a WhatsApp, email y LinkedIn de forma programática |
| Tiempo real | WebSockets | Log en vivo y chat con agentes en el dashboard sin recarga de página |
| Monitorización | Prometheus + Grafana (opcional) | Métricas de servidor a nivel de sistema operativo, complementa al módulo de agentes |
| App móvil | React Native + Tailscale | Acceso remoto al sistema y notificaciones push desde el móvil |

# 7. Las 10 Primeras Acciones — Por Dónde Empezar

El principio fundamental es construir desde la base hacia arriba y probar cada capa antes de avanzar. Las dos primeras semanas son las más críticas. Si la red o la base de datos no están correctamente configuradas, semanas de trabajo posterior serán inestables. A continuación se detallan las diez primeras acciones en el orden exacto en que deben ejecutarse.

| # | Acción | Detalle y Criterio de Verificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalar Tailscale en los 3 servidores | Criterio: ping exitoso entre las tres IPs de Tailscale desde cada máquina. Sin esto, ningún componente del sistema puede comunicarse. |
| 2 | Instalar Ollama y cargar modelos LLM | En ALPHA: qwen2.5-coder + nomic-embed-text. En BETA: deepseek-r1. En GAMMA: llama3.1:8b. Verificar con: ollama run [modelo] hola |
| 3 | Desplegar PostgreSQL con pgvector en ALPHA | Crear la base de datos nexusdb y el usuario nexus. Verificar conexión desde los otros dos servidores usando la IP de Tailscale de ALPHA. |
| 4 | Desplegar Qdrant en ALPHA vía Docker | Comando: docker run -d -p 6333:6333 qdrant/qdrant. Verificar: GET http://[alpha-tailscale-ip]:6333/health debe devolver status OK. |
| 5 | Ejecutar el primer embedding de prueba | Enviar una frase a nomic-embed-text, guardar el vector en Qdrant y buscar esa frase con búsqueda semántica. Si devuelve el resultado correcto, la base está lista. |
| 6 | Exportar las primeras 20 conversaciones reales | De Claude o ChatGPT. Pasarlas por el pipeline de ingesta y probar la búsqueda con preguntas reales sobre su contenido. |
| 7 | Configurar OpenClaw y crear el primer flujo | Flujo simple de prueba: ALPHA recibe tarea, la procesa, notifica a GAMMA, y GAMMA envía resumen por Discord. |
| 8 | Conectar GAMMA al email | Configurar IMAP con Gmail u otro proveedor. Probar que GAMMA puede leer, clasificar por urgencia y redactar borradores de respuesta. |
| 9 | Crear el scaffolding básico del dashboard | Una página HTML simple con una tabla que muestre las últimas 10 tareas de PostgreSQL. Confirmar que el frontend puede hablar con el backend de ALPHA. |
| 10 | Primera automatización real completa | Objetivo: cada día a las 20h, ALPHA genera un resumen de las conversaciones del día y GAMMA lo envía por Discord. Cuando este flujo funcione de forma autónoma, tienes el esqueleto operativo del sistema. |

Nota del Arquitecto El valor real de este sistema no está en ningún módulo individual. Está en la interconexión: cuando el módulo de salud correlaciona automáticamente tu rendimiento deportivo con el patrón de sueño de los últimos 30 días; cuando ALPHA localiza en segundos una decisión que tomaste hace seis meses en una conversación con ChatGPT; cuando GAMMA detecta que un email urgente llegó mientras dormías y tiene el borrador de respuesta listo cuando te despiertas. Construye bien la base en las primeras dos semanas, y el sistema se vuelve exponencialmente más valioso con cada día que pasa.